| АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| от 27.10.2014 | № 104 |
| поселок Щербиновский |

Об утверждении  муниципальной программы

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства

Щербиновского сельского поселения Щербиновского

района» на 2015-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, постановлением Щербиновского сельского поселения Щербиновского района             от 6 июня 2014 года № 61 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Щербиновского сельского поселения Щербиновского района», постановлением администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 17 июня 2014 года № 65   «Об  утверждении Перечня муниципальных программ Щербиновского сельского поселения Щербиновского района            на 2015-2017 годы» (с изменениями)    п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015 - 2017 годы (прилагается).

2. Финансовому отделу администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (Пасюк) предусмотреть в бюджете Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на 2015 год  финансирование мероприятий муниципальной программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015-2017 годы.

3. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.

4. Официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, но не ранее вступления в силу решения Совета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «О бюджете Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на 2015 год».

Исполняющий обязанности главы

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района						                          Н.В. Пасюк

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 27.10.2014 № 104 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»

на 2015-2017 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015 - 2017 годы

| Наименование муниципальной программы |  | муниципальная программа Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015 - 2017 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  | отдел по общим и юридическим вопросам администрация Щербиновского сельского поселения Щербиновского района |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы |  | Администрация Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее – Администрация) |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы |  | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы |  | создание комфортных условий проживания и отдыха населения; обеспечение надежного и высокоэффективного уличного освещения территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района |
| Задачи муниципальной программы |  | Основной задачей является улучшение жилищных условий и качества жизни населения Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, которое обеспечивается: улучшением экологической ситуации на территории поселения; приведением в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; восстановлением и модернизацией систем уличного освещения; увеличением количества освещаемой территории; оплата и экономия энергоресурсов за период реализации программы |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | количество посаженных саженцев; количество функционирующих цветников; количество собранных и вывезенных ТБО; количество обустроенных детских площадок; количество обустроенных спортивных площадок; количество приобретенных запчастей, техники; техническое обслуживание линий уличного освещения; количество приобретенных светильников с энергосберегающими лампами; своевременность оплаты за электроэнергию уличного освещения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | этапы не предусмотрены срок реализации 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | Общий объем финансирования составляет 1936,23 тыс. рублей из бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, в том числе: 2015 год – 630,73 тыс.рублей; 2016 год – 647,75 тыс. рублей; 2017 год - 657,75 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  | Совет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, Контрольно-счетная палата муниципального образования Щербиновский район |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры. Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Население и организации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее по тексту - поселение) обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением, производится  сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Централизованное теплоснабжение (отопление и  горячее водоснабжение) отсутствует.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности.

Протяженность водопроводных сетей составляет 15,934 километров, протяженность газовых сетей составляет 27,889 километров, канализационных сетей на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района не имеется.

По существующему положению поселок Щербиновский, поселок Восточный газифицированы природным газом. Поселки Прилиманский и Северный не газифицированы.

Крупнейшими потребителями газа в поселении являются объекты  жилищно-коммунальной сферы и объекты обслуживания.

В настоящее время уличным освещением оборудовано 90% дорожной сети, но имеющиеся сети требуют ремонта. В настоящее время проблема освещения улиц решена посредством установки фонарей, освещающих начало, средину и конец определенных улиц. Необходимо проведение мониторинга проблем уличного освещения и по результатам  - ремонт и проведение строительства дополнительной сети.

Необходимо произвести замену светильников на более современные, увеличить их количество, а также повысить энергоэффективность.

Особое внимание необходимо уделить созданию и развитию структур, занимающихся вопросами благоустройства и озеленения.

Требуют благоустройства застроенные территории. Необходимо вести дальнейшую работу по обустройству дворовых пространств детскими и спортивными площадками, цветниками.

В области озеленения территории поселения можно выделить следующие основные проблемы.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях среды сельского поселения, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории поселения.

Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород, декоративных кустарников, цветников.

По состоянию на 1 января 2014 года в поселении имеется одно кладбище общей площадью 2 га. К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

отсутствие технической документации на кладбище;

недостаточный уровень содержания мест захоронения. Отсутствие площадок для временного размещения мусора приводит к несанкционированным свалкам по периметру кладбища. На кладбище отсутствуют ограждающие сооружения, отсутствуют полосы отчуждения, территория кладбища, подъездные пути, нуждаются в реконструктивных мероприятиях и уходных работах.

низкая инженерно-техническая оснащенность мест захоронения (водоснабжение, освещение).

На территории поселения предоставляются услуги по санитарной очистке территории, а именно:

- сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО);

- содержание и уборка улиц и дорог.

Организованный сбор ТБО на территории поселения осуществляется позвонковым методом и по заявкам населения и предприятий с помощью трактора «Беларусь» - 82,1 МТЗ, принадлежащего администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.

Сбор отходов в зоне многоквартирной застройки и от объектов инфраструктуры производится в специально отведенных местах – контейнерных площадках, оборудованных контейнерами для сбора ТБО.

В районе индивидуальной жилой застройки населенных пунктов поселения применяется бестарный метод сбора ТБО по заявкам и договорам.

Вывоз ТБО осуществляется по маршрутам согласно установленному графику.

Недостатками системы сбора ТБО в жилищном фонде, ухудшающими санитарное состояние территорий, являются организационные методы сбора крупногабаритных отходов (КГО).

Данные отходы накапливаются вблизи контейнерных площадок и вывозятся самосвальным транспортом по мере накопления. Организованный сбор и регулярный вывоз крупногабаритных отходов на территории Щербиновского сельского поселения не осуществляется.

2. Цели, задачи и целевые показатели,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы:

создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

обеспечение надежного и высокоэффективного уличного освещения территории поселения.

Основной задачей является улучшение жилищных условий и качества жизни населения поселения, которое обеспечивается:

улучшением экологической ситуации на территории поселения;

приведением в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов поселения;

восстановлением и модернизацией систем уличного освещения;

увеличением количества освещаемой территории;

оплата и экономия энергоресурсов за период реализации подпрограммы

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

количество посаженных саженцев;

количество функционирующих цветников;

количество собранных и вывезенных ТБО;

количество обустроенных  детских площадок;

количество обустроенных  спортивных площадок;

количество приобретенных запчастей, техники;

техническое обслуживание линий уличного освещения;

количество приобретенных светильников с энергосберегающими лампами;

своевременность оплаты за электроэнергию уличного освещения.

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы 2015-2017 годы.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

3. Перечень и краткое описание

основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, ведомственные целевые программы.

В рамках муниципальной программы реализуются основные мероприятия:

основное мероприятие № 1 «Благоустройство и озеленение территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» включает:

Мероприятие № 1 «Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района», которое направлено на высадку саженцев, разбивка цветников, поддержание в надлежащем состоянии уже  имеющихся; сбор и вывоз ТБО; содержание и ремонт сельскохозяйственной техники поселения; обустройство мест массового отдыха жителей сельского поселения посредством приобретения лавочек, мусорных урн оборудования для детских и спортивных площадок.

основное мероприятие № 2 «Модернизация и содержание систем уличного освещения Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» включает:

Мероприятие № 1. «Мероприятия по модернизации и содержанию систем уличного освещения», которое направлено на ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на более энергоэффективные, а также на оплату электроэнергии уличного освещения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятий, источников финансирования и показателей результатов мероприятий по годам приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

При определении расчетов финансирования муниципальной программы за основу взяты данные о фактических затратах по мероприятиям согласно проектно-сметной документации, о фактических затратах мероприятий предыдущих лет.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы приведено в   таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование основного мероприятия | Источник финансирования | Общий объем финансирования (тыс. рублей) | Объемы финансирования программы по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие № 1 «Благоустройство и озеленение территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» | Бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 1625,9 | 530,23 | 545,33 | 550,33 |
| Основное мероприятие № 2 «Модернизация и содержание систем уличного освещения Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» | Бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 310,34 | 100,5 | 102,42 | 107,42 |
|  | ИТОГО | 1936,23 | 630,73 | 647,75 | 657,75 |

# 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

# на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

# муниципальными учреждениями Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района в сфере жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.

6. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждого из основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района;

оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основного мероприятия);

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступлением или не наступлением контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

- объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основного мероприятия в бюджете Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района по следующей формуле:

- эффективность использования средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

- степень реализации всех мероприятий основного мероприятия;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

- степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

- значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

- степень реализации основного мероприятия;

- степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формуле в случаях, если , значение  принимается равным 1.

При оценке степени реализации основного мероприятия координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

- удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, .

Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района по следующей формуле:

- эффективность реализации основного мероприятия;

- степень реализации основного мероприятия;

- эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если , значение  принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

- удельный вес, отражающий значимость показателя, .

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации основного мероприятия;

- коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию  определяется по формуле:

- объем фактических расходов из бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

7. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор – отдел по общим и юридическим вопросам  Администрации, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля над выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

проводит информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 9 к постановлению администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 6 июня  2014 года № 61 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» (далее – Порядок).

В плане реализации муниципальной программы отражаются:

контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);

координатор муниципальной программы и (или) участники муниципальной программы, ответственные за контрольные события муниципальной программы.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В качестве формулировок таких контрольных событий муниципальной программы рекомендуется использовать следующие:

«нормативный правовой акт утвержден»;

«объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию»;

«система разработана и введена в эксплуатацию» и т.д.

В плане реализации муниципальной программы необходимо выделять не более 20 контрольных событий в год.

Контрольные события муниципальной программы по возможности выделяются по основным мероприятиям,

В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график) по форме согласно приложению № 10 к Порядку. Детальный план-график содержит полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной год, а также полный перечень контрольных событий муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль над выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.

В целях обеспечения контроля над выполнением муниципальной программы ее координатор представляет в Администрацию план реализации муниципальной программы и детальный план-график в течение 3 рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы и детальный план-график он уведомляет об этом финансово-экономический отдел в течение 3 рабочих дней после их корректировки.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утвержденным постановлением Администрации.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Администрацию заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в Администрацию доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в Администрацию доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Администрация, как муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ    «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий муниципальной программы.

Администрация, как главный распорядитель средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Отдел по общим и юридическим вопросам, как исполнитель мероприятия:

обеспечивают реализацию мероприятия, проводят анализ его выполнения;

осуществляют полномочия, установленные муниципальной программой.

Исполняющий обязанности главы

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                             Н.В. Пасюк

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015 - 2017 годы |
| --- | --- |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района» на 2015-2017 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015-2017 годы |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1 «Благоустройство и озеленение территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» |
| 1.1.1 | количество посаженных саженцев; | шт. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1.2 | количество функционирующих цветников; | шт. | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
| 1.1.3 | количество собранных и вывезенных ТБО | м3 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.1.4 | количество обустроенных детских площадок; | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.1.5 | количество обустроенных спортивных площадок; | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.1.6 | количество приобретенных запчастей, техники | шт. | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие № 2 «Модернизация и содержание систем уличного освещения Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» |
| 1.2.1 | техническое обслуживание линий уличного освещения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2.2 | количество приобретенных светильников с энергосберегающими лампами | шт. | 6 | 10 | 10 |
| 1.2.3 | своевременность оплаты за электроэнергию уличного освещения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015 - 2017 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района» на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель | Создание комфортных условий проживания и отдыха населения |
| 1.1 | Задача | Улучшением экологической ситуации на территории поселения; Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. |
| 1.1.1 | Основное мероприятие № 1 «Благоустройство и озеленение территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района», в том числе: | всего | 1625,9 | 530,23 | 545,33 | 550,33 |  | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 1625,9 | 530,23 | 545,33 | 550,33 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.1.1 | Мероприятие № 1. «Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» | всего | 1625,9 | 530,23 | 545,33 | 550,33 | Высадка 15 саженцев; 8 функционирующих цветников; вывоз ТБО 600 м3 ; функционирование 1 детской площадки, 1 спортивной площадки; приобретение 60 запчастей, техники | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 1625,9 | 530,23 | 545,33 | 550,33 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Цель | обеспечение надежного и высокоэффективного уличного освещения территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района |
| 2.1 | Задача | восстановление и модернизация систем уличного освещения; увеличение количества освещаемой территории; оплата и экономия энергоресурсов за период реализации программы |
| 2.1.1 | Основное мероприятие № 2 «Модернизация и содержание систем уличного освещения Щербиновского сельского поселения Щербиновского района», в том числе: | всего | 310,34 | 100,5 | 102,42 | 107,42 |  | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 310,34 | 100,5 | 102,42 | 107,42 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.1.1 | Мероприятие № 1 «Мероприятия по модернизации и содержанию систем уличного освещения» | всего | 310,34 | 100,5 | 102,42 | 107,42 | приобретение 26 светильников и энергосберегающих ламп | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 310,34 | 100,5 | 102,42 | 107,42 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Итого | всего | 1936,23 | 630,73 | 647,75 | 657,75 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 1936,23 | 630,73 | 647,75 | 657,75 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - - | - - | - - | - - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |